## Slide 1
ゲーム企画・シナリオ2年 チェジョンウク
α版進捗報告

## Slide 2: 2DUI
ビーム用クロスヘア
ミサイル用クロスヘア
ターゲット設定状態

## Slide 3: 3DCG – 障害物
スペースデブリ
アステロイド

## Slide 4: 3DCG – 機体
アセットモデル
オリジナル
モデル

## Slide 5: Program
実機試演

## Slide 6: 進行中の作業
2D
各種ウィンドウデザイン(終了段階)
タイトルロゴブラッシュアップ
新規フォント制作(プランナー)
3D
Fighter/Bomberモデル制作(Fighterは終了段階)
Program
スクリプト作成（20%）
UI（20%）
イベント（30%)

## Slide 7: 今後の予定
2D
装備選択画面用UI及びモニターに映す内容制作
3D
自機及びコクピット制作
敵用新規モデル制作
リギング及びアニメーション制作
Program
中ボスまでプレイできる様にする（6月中旬）
VR対応（7月下旬）
完成（8月下旬）